Software Project Appraisal

(Методы отбора и оценки проектов)

Программа семинара

4 ноября 2003г.

Вводная часть.

| 9.30 - 9.45 | Ознакомление с содержанием программы обучения. Анализ ожиданий участников. |
| --- | --- |

Основная часть.

| 9.45 - 11.15 | Важность и значение оценки проекта по разработке программного обеспечения до его формальной инициации. Категории , виды и методы оценки и отбора проектов в софтверном бизнесе. |
| --- | --- |
|  | Логический контекст (framework) отбора и оценки software проектов. |
|  | Соответствие проекта миссии и стратегическому плану компании. Анализ соответствия. |
|  | Использование матриц SWOT, BCG, GE, Ansoff. |
|  | Деловая игра: SWOT-анализ software проекта. |
| 11.15 - 11.30 | Кофе брейк. |
| 11.30 - 13.00 | Оценка проекта с точки зрения спонсора (инвестора, заказчика) проекта. Методология оценки инвестиций в software проектах. Методология Всемирного банка, ООН (UNIDO), ЕБРР. |
|  | Упражнение: Представление проекта спонсору. |
|  | Финансовые показатели оценки проектов: NPV, IRR, ROI, BCA – анализ. |
|  | Деловая ситуация: Анализ финансовых показателей software проекта, выбор оптимального проекта. |
| 13.00 - 14.00 | Обед. |
| 14.00 - 15.30 | Другие виды анализа software проектов. Экспертная оценка и привлечение экспертов. Анализ экспертной оценки. Анализ технической осуществимости проекта. Методология I EEE. Методы применяемые в компании GE. |
|  | Деловая игра: Экспертиза проекта |
| 15.30 - 15.45 | Кофе брейк. |
| 15.45 - 17.30 | Модель CMM / CMMI института SEI и процесс оценки проектов по разработке ПО. Ключевые KPA уровней зрелости software компаний. |
|  | Упражнение: Оценка software проектов. |
|  | Оценка трудозатрат software проекта. Конструктивная модель затрат COCOMO. Этапы оценки трудозатрат . Обзор точности оценивания. Режимы и уровни модели COCOMO. Модель COCOMO 2. |
|  | Упражнение: Анализ трудозатрат команды проекта. |

5 ноября 2003г.

| 9.30 - 11.15 | Математическая модель оценки SLIM. Ее преимущества и недостатки. |
| --- | --- |
|  | Деловая игра : Составление контрольного перечня вопросов оценки software проекта |
| 11.15 - 11.30 | Кофе брейк. |
| 11.45 - 13.00 | Анализ проекта с использованием метода функциональных точек. Методология анализа. Этапы и метрики анализа. |
|  | Упражнение: Найти идеальный проект (Использование метрик функциональных точек) |
| 13.00 - 14.00 | Обед. |
| 14.00 - 15.30 | Методы оценки и отбора проектов Института Управления Проектами (PMI). Методы анализа участников проекта (stakeholders). |
|  | Идентификация участников. Концепции нужд, ценностей участников проекта. Идентификация ценностей участников Трансформация ценностей в тактические цели проекта. Деловая игра: Анализ стейкхолдеров software проекта. |
| 15.30 - 15.45 | Кофе брейк. |
| 15.45 - 17.20 | Разработка Утверждения задач (Statement of objectives). Концепция разделения результатов и средств достижения (ends-means). Процесс выявления ограничений и допущений проекта. Документирование проекта и создание спецификаций. Квантификация (Quantification) задач. Выбор метрик. Нахождение будущих уровней исполнения. |
|  | Упражнение: Работа с шаблонами проекта. |
|  | Идентификация стратегий исполнения проекта и анализ стратегий на осуществимость. Оценка воздействия |
|  | Деловая игра: Создание таблиц оценок воздействия. |
|  | Процесс контроля спецификаций и документации. Контроль оценок проекта и соответствия стратегий задачам проекта. |
| 17.20 - 17.30 | Подведение итогов программы обучения. Торжественная выдача сертификатов |