МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

### ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

«Сопровождение и развитие прикладного программного обеспечения, эксплуатируемого в центральном аппарате Минфина России, на 2006 год»

Номер конкурса: МФ 1/06

2005 год

Раздел I. Приглашение к участию в Конкурсе

##### Уважаемые господа!

Министерство финансов Российской Федерации (далее - «Заказчик») настоящим приглашает к участию в Открытом конкурсе на проведение опытно-конструкторских работ  по разработке, модернизации и развитию прикладных программных продуктов для центрального аппарата (далее - Конкурс) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - «Участники»), которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать в процедурах по конкурсному размещению заказов на поставку товаров, работ и услуг для государственных нужд Российской Федерации, и которые представят надлежащим образом подготовленную и оформленную конкурсную заявку (далее - Заявка).

Конкурс состоит из 6 лотов, а именно:

- Лот № 1 – разработка, модернизация и развитие прикладного программного обеспечения, эксплуатируемого в центральном аппарате Министерства финансов Российской Федерации и предназначенного  для автоматизации функций,  приведенных в таблицах  № 1.1 и № 1.2  Раздела Y настоящей конкурсной документации.

- Лот № 2 – разработка, модернизация и развитие прикладного программного обеспечения, эксплуатируемого в центральном аппарате Министерства финансов Российской Федерации и  предназначенного для автоматизации функций,  приведенных в таблицах  № 2.1 и № 2.2 Раздела Y настоящей конкурсной документации.

- Лот № 3 – разработка, модернизация и развитие прикладного программного обеспечения, эксплуатируемого в центральном аппарате Министерства финансов Российской Федерации и предназначенного для  автоматизации функций,  приведенных в таблицах  № 3.1  и № 3.2  Раздела Y настоящей конкурсной документации.

- Лот № 4 – разработка, модернизация и развитие прикладного программного обеспечения, эксплуатируемого в центральном аппарате Министерства финансов Российской Федерации и предназначенного для автоматизации функций, приведенных в таблице № 4 Раздела Y настоящей конкурсной документации.

- Лот № 5 – разработка, модернизация и развитие прикладного программного обеспечения, эксплуатируемого в центральном аппарате Министерства финансов Российской Федерации и предназначенного для автоматизации функций, приведенных в таблице № 5 Раздела Y настоящей конкурсной документации.

- Лот № 6 – разработка, модернизация и развитие прикладного программного обеспечения, предназначенного для автоматизации функций центрального аппарата Министерства финансов Российской Федерации, приведенных в таблицах № 6.1 и № 6.2 Раздела Y настоящей конкурсной документации.

Заявки подаются раздельно по каждому из лотов и должны быть представлены Заказчику в порядке и в сроки, указанные в конкурсной документации.

Конкурсная документация может быть получена Участником по адресу: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, либо на Web-сайте Минфина России www.minfin.ru.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.

В состав конкурсной документации входят:

Раздел I.    Приглашение к участию в Конкурсе.

Раздел II.   Инструкция участникам Конкурса (ИУК).

Раздел III.  Информационная карта Участника.

Раздел IY.  Примерные условия Государственного контракта.

Раздел Y.   Технические требования и Календарный план.

Раздел YI.  Формы.

Участник, желающий принять участие в Конкурсе и получивший конкурсную документацию, должен сообщить об этом, направив соответствующее уведомление по адресу: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, Минфин России, Конкурсная комиссия, Тумасяну М.В.

В уведомлении необходимо указать номер лота, Ф.И.О. контактного лица от Участника и его номер телефона/факса.

Несообщение Участником о своем желании участвовать в Конкурсе освобождает Заказчика от обязанности направления уведомлений об изменении конкурсной документации либо ее разъяснений данному Участнику.

Заявки будут оценены Заказчиком в соответствии с критериями и в порядке, указанными в конкурсной документации. По результатам оценки будет определен Участник, представивший Заявку, содержащую наилучшие для Заказчика условия выполнения работ и оказания услуг (далее - Победитель конкурса).

Победителю конкурса будет направлено предложение подписать Государственный контракт  (далее «Контракт») на условиях, установленных в конкурсной документации и в Заявке Победителя конкурса.

По всем вопросам обращаться по адресу 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, Минфин России, Конкурсная комиссия.

# Контактное лицо: ответственный секретарь Конкурсной комиссии – Тумасян Максим Владимирович.

# Телефон- (095) 925 34 28

# Факс -      (095) 925 34 28

Раздел II.  Инструкция Участникам Конкурса (ИУК)

- 1. Общие сведения

  - Настоящая Инструкция Участникам Конкурса (ИУК) определяет порядок и правила подготовки и оформления Участниками своих Заявок, проведения Конкурса, а также порядок заключения Контракта  с Победителем конкурса.

  - Сведения о дате, времени, месте и сроках проведения процедур, предусмотренных настоящей конкурсной документацией, требованиях к Участникам, правах и обязанностях Участников и Заказчика при проведении Конкурса, а также перечень документов, подлежащих представлению Участниками, содержится в Информационной карте, являющейся Разделом III конкурсной документации, которая дополняет положения настоящей Инструкции.

  - При наличии противоречий между положениями Информационной карты и Инструкции участникам конкурса преимущество имеют положения Информационной карты.

  - Участник должен представить в составе своей Заявки документальное подтверждение следующих обстоятельств, а именно, что он:

а)	правомочен на заключение Контракта;

б)	обладает финансовыми, техническими и производственными возможностями, необходимыми для выполнения Контракта;

в)	имеет надлежащие полномочия для  выполнения работ (оказания услуг), являющихся предметом настоящего Конкурса;

г)	соответствует квалификационным требованиям, указанным в Информационной карте.

  - От каждого Участника допускается только одна Заявка раздельно по каждому из лотов. В случае если Участник подает более одной Заявки по одному лоту, либо представляет объединенную Заявку на участие в двух и более лотах, все Заявки с его участием по данному лоту (данным лотам) отклоняются, независимо от результатов Конкурса.

При предоставлении Участником Заявок по нескольким лотам документы, указанные в пункте 10 и п.п. 3 – 7 пункта 11 Раздела III «Информационная карта» и их копии, могут быть представлены в целом по всем лотам в составе Заявки по одному из лотов с обязательной ссылкой на этот лот.

  - Участник конкурса должен иметь все материальные, технические и кадровые ресурсы, необходимые для выполнения работ, являющихся предметом настоящего конкурса.

  - Не признаются участниками конкурса юридические лица (индивидуальные предприниматели), уполномоченные на участие в конкурсе (подписание контракта) другими юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) за исключением случаев, предусмотренных законом.

Заявка, поданная таким юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), будет отклонена.

  - Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки.

  - Заказчик имеет право прекратить процедуру Конкурса и/или отклонить  все Заявки в любое время до объявления Победителя Конкурса, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

  - Заказчик обязан сообщить о причинах своего решения об отклонении всех Заявок по поступлению письменного запроса Участника(ов).

  - Заявка, а также вся документация, прилагаемая к этой Заявке, должны быть написаны на русском языке.

- Разъяснение конкурсной документации

  - Участник, который желает получить разъяснения конкурсной документации, может обратиться к Заказчику заказным письмом, телеграммой либо  факсограммой (далее - запрос), которые направляются по адресу Заказчика, указанному в информационной карте Участника.

  - Заказчик письменно ответит на запрос Участника о разъяснении конкурсной документации, поступивший не позднее срока, указанного в п. 4 Информационной карты.

  - Копии ответа Заказчика (включая описание вопроса, без указания его источника) рассылаются всем Участникам, сообщившим Заказчику о своем желании принять участие в Конкурсе, а также публикуются на сайте Минфина России www.minfin.ru.

- Внесение изменений в конкурсную документацию

  - В любое время до истечения срока подачи Заявок, указанного в п. 14 Информационной карты, Заказчик может внести изменения в конкурсную документацию.

  - Для предоставления Участникам достаточного времени для подготовки своих Заявок с учетом внесенных изменений, Заказчик может перенести дату подачи Заявок на более поздний срок.

  - Внесенные в конкурсную документацию изменения являются ее составной частью и рассылаются всем Участникам, сообщившим Заказчику о своем желании принять участие в Конкурсе, а также публикуются на сайте Минфина России www.minfin.ru.

  - Заказчик не несет ответственности за неполучение Участником информации об изменении конкурсной документации, если такой Участник не сообщил Заказчику о своем желании принять участие в Конкурсе.

- Содержание конкурсной заявки

  - Участник представляет Заявку по формам, приведенным в Разделе YI настоящей конкурсной документации.

  - В подтверждение своей квалификации Участник обязан представить документы, перечисленные в п.п. 8-11 Информационной карты.

  - Участник представляет Таблицу цен, в которой обязан указать:

    - наименования предлагаемых работ;

    - цену каждого вида предлагаемых работ в соответствии с Разделом Y «Технические требования к работам» настоящей конкурсной документации с разбивкой по этапам;

    - общую стоимость предлагаемых работ  по всем наименованиям.

  - Если существует расхождение между общей стоимостью предлагаемых работ  и стоимостью, полученной в результате сложения цен всех видов предлагаемых работ, последняя будет иметь приоритет, при этом общая стоимость будет скорректирована. Если Участник возражает против такого способа исправления ошибок, то его Заявка будет отклонена. В случае расхождения между суммой, выраженной цифрами и словами, приоритет будет иметь сумма, выраженная словами.

- Валюта конкурсной заявки

  - Все суммы денежных средств должны быть выражены в  российских рублях

  - Выражение денежных сумм в другой валюте считается существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и влечет за собой отклонение Заявки.

- Срок действия конкурсной заявки

  - Заявки остаются в силе в течение указанного Участником периода.

  - Срок действия Заявки не может быть меньше срока, установленного в п. 7 Информационной карты.

  - Указание Участником меньшего срока действия Заявки считается существенным отклонением от требований конкурсной документации и влечет отклонение Заявки.

  - Заказчик может в письменном виде попросить Участника  продлить срок действия Заявки.

  - Участник может отказаться от продления срока действия Заявки. В этом случае его Заявка останется в силе в течение ранее установленного в ней срока и Участник, представивший такую Заявку, несет риск ее отклонения в силу недействительности по истечении срока действия Заявки.

- Альтернативные предложения Участников

  - Альтернативные предложения к техническим требованиям, условиям Контракта или другим требованиям, предусмотренным в конкурсной документации, не допускаются.

  - Заявка Участника, представившего альтернативное предложение, отклоняется.

- Процедура представления заявок на участие в конкурсе

8.1. Каждый Участник, подающий заявку на участие в Конкурсе, должен представить письмо-заявку по форме, указанной в разделе VI ИУК, подписанное руководителем Участника, либо другим лицом, имеющим все полномочия возложить на Участника обязательства по Государственному контракту.

Полномочия руководителя Участника подтверждаются заверенными в установленном порядке копиями протокола общего собрания акционеров (учредителей), приказа о назначении генерального директора (в соответствии с учредительными документами Участника). В случае, если документы подписаны другим лицом, к конкурсной заявке также прилагается соответствующая доверенность. Документы, юридически достаточные для подтверждения полномочий лиц, подписавших указанные документы, являются неотъемлемой частью конкурсной заявки.

8.2. Заявка передаётся “нарочным”  в экспедицию Министерства финансов Российской Федерации по адресу: ул. Ильинка, д. 9, подъезд № 5, комната № 121.

8.3. Подтверждением получения Заявки является отметка экспедиции Министерства финансов Российской Федерации на копии сопроводительного письма с указанием даты и времени получения, а также фамилии лица, принявшего Заявку.

8.4. Заявка должна содержать документы в соответствии с перечнем,  приведенным в Разделе 3.

8.5. Заявка представляется в сброшюрованном (прошитом и опечатанном)  виде, снабженном описью представленных документов и сквозной нумерацией страниц Заявки.

8.6. Каждый представленный документ должен быть скреплен подписью уполномоченного лица и печатью Участника.

8.7. Участник должен подготовить оригинал и одну копию Заявки, указав на каждом экземпляре соответственно «оригинал конкурсной заявки» или «копия конкурсной заявки».

8.8. В случае расхождений между оригиналом и копией Заявки преимущество будет иметь оригинал.

8.9. Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом, подписавшим Заявку.

8.10. Участники должны запечатать оригинал и копию Заявки в разные конверты, пометив их соответственно «оригинал» и «копия». После этого конверты должны быть надежно запечатаны во внешний конверт.

8.11. Внешний конверт должен содержать адрес Заказчика, название и номер Конкурса, наименование и номер лота, наименование и адрес Участника, и слова «не вскрывать до…» (указать время и дату, указанные в п.15 Информационной карты как срок вскрытия конвертов с Заявками).

8.12. Если внешний конверт оформлен с нарушениями требований п.п. 8.10.,8.11., Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

- Подача, прием, изменение и отзыв конкурсных заявок

  - Заявки должны быть получены Заказчиком по адресу и в сроки, указанные в п.п. 13,14 Информационной карты.

  - Участник может изменить или отозвать свою Заявку после ее подачи при условии, что Заказчик получит соответствующее письменное уведомление до истечения срока, указанного в п. 14 Информационной карты.

  - При внесении изменений в Заявку Участник, помимо сведений, перечисленных в п.п. 8.10., 8.11., помечает внешний конверт словами «изменение конкурсной заявки».

  - Документы, вносящие изменения в ранее поданную Заявку Участника, должны быть оформлены и направлены в порядке, предусмотренном для подачи Заявки.

  - После истечения срока подачи Заявок внесение в них каких-либо изменений не допускается.

- Опоздавшие конкурсные заявки

  - Заявки, полученные Заказчиком после срока, установленного в п. 14 Информационной карты, признаются опоздавшими, не принимаются к рассмотрению и возвращаются Участникам невскрытыми.

- Конкурсная комиссия

  - С целью определения Победителя Конкурса по каждому из лотов, Заказчик создает конкурсную комиссию (далее - Комиссия) в составе председателя Комиссии, членов Комиссии, ответственного секретаря Комиссии.

  - Комиссия вскрывает, рассматривает, оценивает и сопоставляет Заявки в соответствии с порядком и критериями, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящей конкурсной документацией. Использование иных критериев не допускается.

- Вскрытие конвертов с конкурсными заявками

  - Комиссия вскрывает все Заявки в присутствии представителей Участников, которые пожелают принять в этом участие, в час, день и по адресу, указанным в п. 13, п.15 Информационной карты. Представители Участников регистрируются Комиссией.

  - При вскрытии конвертов с Заявками объявляются Участники и предложенная ими стоимость работ (услуг). Данные сведения могут быть предоставлены по запросу любого Участника.

  - Заявки, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия конвертов с Заявками, не принимаются для дальнейшей оценки.

  - Комиссия оформляет и подписывает протокол процедуры вскрытия конвертов с Заявками. Представители Участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов с Заявками, и зарегистрированные в качестве таковых,  также  подписывают протокол процедуры вскрытия.

  - Комиссия уведомляет всех Участников, чьи Заявки были допущены к рассмотрению, о времени и месте следующего заседания.

- Порядок рассмотрения конкурсных заявок

  - Комиссия  рассматривает Заявки в следующем порядке:

а)	предварительное изучение Заявок в соответствии с пунктом 15 настоящей Инструкции;

б)	изучение правомочности и квалификации Участников в соответствии с пунктом 16 настоящей Инструкции;

в)	оценка соответствия предлагаемых работ условиям Конкурса в соответствии с пунктом 17 настоящей Инструкции;

г)	оценка и сопоставление Заявок в соответствии с пунктом 18 настоящей   Инструкции.

13.2. Оценка соответствия Заявки условиям Конкурса осуществляется на основании представленных Участником в составе Заявки документов и иной информации, имеющейся у Комиссии.

- Разъяснение конкурсных заявок

  - Во время рассмотрения Заявок Комиссия может попросить Участника дать разъяснения положений его Заявки.

  - Просьба о разъяснении и ответ на нее должны подаваться в письменной форме, при этом не должно поступать никаких просьб, предложений или разрешений на изменение Заявки.

  - В случае, если Участник не предоставит соответствующие разъяснения, его Заявка может быть отклонена.

- Предварительное изучение конкурсных заявок

  - Комиссия изучает все Заявки на предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, а также правильности оформления Заявок в целом.

  - Заявки, содержащие существенные отклонения от требований и условий настоящей конкурсной документации, отклоняются Заказчиком.

  - Существенными отклонениями от требований и условий настоящей конкурсной документации признается такое отклонение, которое прямо или косвенно может повлиять на результат оценки Заявок.

  - Комиссия имеет право не принимать во внимание незначительные погрешности, несоответствия или неточности Заявки, если это не влияет на результат её оценки.

- Изучение правомочности и квалификации поставщиков

  - Комиссия изучает правомочность и квалификацию Участников на соответствие требованиям конкурсной документации на основе представленных ими в своей Заявке документов, подтверждающих указанные обстоятельства.

  - Указание неверных или неточных сведений в Заявке является основанием для ее отклонения.

  - Если Участник признается неправомочным или неквалифицированным в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации, его Заявка  отклоняется.

- Оценка соответствия предлагаемых работ условиям Конкурса

  - Предлагаемые работы должны удовлетворять требованиям конкурсной документации.

  - Заявка, содержащая предложение на выполнение работ, не отвечающих условиям конкурсной документации, отклоняется.

- Определение выигравшей конкурсной   заявки (Победителя Конкурса).

  - Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки, которые ранее были определены как отвечающие условиям конкурсной документации.

  - Оценка и сопоставление Заявок будет осуществляться в соответствии с критериями, указанными в п.16 Информационной карты. При равенстве цен, представленных участниками Конкурса, преимущество будет иметь Участник, обладающий большим опытом сопровождения закупаемого программного обеспечения.

  - По результатам оценки и сопоставления Заявок Комиссия определяет Победителя конкурса по каждому из лотов.

- Контакты с заказчиком

  - Ни один из Участников не должен вступать в контакты с членами Комиссии по каким-либо вопросам, связанным с его Заявкой, с момента вскрытия конвертов с Заявкой до момента заключения Контракта.

  - Комиссия вправе отклонить заявку Участника, если будет установлено, что такой Участник, действуя с целью повлиять на принятие Комиссией решения, связанного с заключением Контракта с указанным Участником, нарушил требования пункта 19.1 Инструкции, либо такой Участник заключил соглашение о фиксированной цене или иное соглашение с другими Участниками с целью оказания влияния на результаты Конкурса.

- Подтверждение квалификации

  - Заказчик может потребовать от Победителя конкурса подтверждения его правомочности и квалификации требованиям, изложенными в настоящей конкурсной документации.

  - При неподтверждении Участником своей правомочности и квалификации, либо его отказе от такого подтверждения, его Заявка отклоняется, а Комиссия определит нового Победителя конкурса в соответствии с процедурой, указанной в п.п. 18.1-18.3 настоящей Инструкции.

  - Заказчик в этом случае предложит заключить Контракт Участнику, предложившему следующие наилучшие для Заказчика условия.

- Заключение Государственного контракта

  - Заказчик заключит Контракт с Победителем конкурса при условии, что последний подтвердил свою правомочность и квалификацию, если Заказчик потребовал такого подтверждения в соответствии с пунктом 20.1 настоящей Инструкции.

- Порядок заключения Государственного контракта

  - До истечения срока действия Заявок Заказчик направляет Победителю конкурса уведомление  по установленной в конкурсной документации форме о признании его Заявки выигравшей Конкурс.

  - Одновременно с уведомлением Победителю конкурса направляется подписанный Заказчиком в двух экземплярах проект Контракта, содержащий условия, изложенные в конкурсной документации и Заявке Победителя конкурса.

22.3.   После получения уведомления о признании его Заявки выигравшей Конкурс, Победитель конкурса обязан подписать Контракт в месте и в срок, которые указаны в Уведомлении.

22.4. В случае если  Победитель конкурса не подпишет Контракт, Заказчик предлагает заключить Контракт следующему участнику, предложившему наилучшие условия.

- Обеспечение выполнения Контракта

23.1. Победитель конкурса в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Контракта представляет обеспечение исполнения обязательств по выполнению Контракта (далее - «Гарантия исполнения Контракта») в виде банковской гарантии на сумму, указанную в п. 20 Информационной карты.

  - Лицо, давшее Гарантию исполнения Контракта, должно быть приемлемым для Заказчика. Критерии приемлемости указаны в п. 22 Информационной карты.

  - Заказчик незамедлительно письменно ответит на запрос Победителя конкурса относительно приемлемости лица, дающего Гарантию исполнения Контракта.

  - Сумма Гарантии исполнения Контракта должна быть выражена в российских рублях.

  - Гарантия исполнения Контракта должна быть действительна в течение срока, указанного в п. 19 Информационной карты.

  - Непредставление Гарантии исполнения Контракта влечет за собой отказ от заключения Контракта с этим Участником со стороны Заказчика.

  - Заказчик имеет право удержать Гарантию исполнения Контракта в соответствии с условиями Контракта.

  - Заказчик возвращает Гарантию исполнения Контракта в соответствии с условиями Контракта.

- Уведомление о результатах проведения Конкурса

  - После того, как Победитель конкурса подпишет Контракт с Заказчиком, последний  незамедлительно направит уведомления о результатах Конкурса остальным Участникам.

  - В случае признания Конкурса несостоявшимся, Комиссия направит соответствующие уведомления всем Участникам с указанием причин такого решения.

Раздел III. Информационная карта

| Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Наименование заказчика | Министерство финансов Российской Федерации |
| 2. |  | Источник выделенных средств | Средства федерального бюджета |
| 3. |  | Адрес заказчика Номер телефона Номер факса | 109097, г. Москва, ул. Ильинка, 9 925-34-28 925-34-28 |
| 4. |  | Срок подачи запросов на разъяснение конкурсной документации | До « 26 » декабря 2005 года |
| Подготовка и подача конкурсных заявок |  |  |  |
| 5. |  | Язык Заявки | Русский |
| 6. |  | Валюта, в которой выражены цены | Российский рубль |
| 7. |  | Срок действия Заявки | #### 90 дней |
| 8. |  | Документы, подтверждающие правомочность Участника | Не требуются |
| 9. |  | Требования к квалификации Участника | Перечислены в Разделе V конкурсной документации |
| 10. |  | Документы, подтверждающие квалификацию Участника | Лицензия ФСБ России на право выполнения работ, услуг с использованием сведений, составляющих государственную тайну (для лотов №№ 1-3,6) (Копия) |
| 11. |  | Перечень представляемых Участником документов в составе Заявки | 1.Заявка на участие в конкурсе 2.Таблица цен по каждому виду предполагаемых работ (услуг) в соответствии с Разделом Y 3.Копия уставных (учредительных) документов 4.Свидетельство о государственной регистрации 5.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 6.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 7.Копия баланса за 2004 год, отчет о прибылях и убытках 8.Справка из ИФНС об отсутствии задолженности перед бюджетами и государственными внебюджетными фондами. 9.Справка из банка об отсутствии просроченных задолженностей |
| 12. |  | Количество копий Заявки | 1 (одна) |
| 13. |  | Адрес для представления Заявок | 109097, г. Москва, ул. Ильинка, 9 |
| 14. |  | Срок подачи Заявок | #### До 10 часов 30 минут « 12 » января 2006 года |
| 15. |  | Время и дата вскрытия Заявок | 11 часов 00 минут « 12 » января 2006 года |
| # Оценка и сопоставление конкурсных заявок |  |  |  |
| 16. |  | Критерии оценки Заявок | Наименьшая цена предлагаемых работ |
| Обеспечение выполнения контракта |  |  |  |
| 17. |  | Форма обеспечения выполнения Контракта | #### Банковская гарантия |
| 18. |  | Валюта обеспечения выполнения Контракта | Российский рубль |
| 19. |  | Срок действия обеспечения выполнения Контракта | Период выполнения контракта плюс 30 календарных дней |
| 20. |  | Сумма обеспечения выполнения Контракта | 3 % (три процента) от суммы Контракта |
|  | 21. | Срок возвращения обеспечения выполнения Контракта | #### В течение 20 рабочих дней после даты выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту |
|  | 22. | Критерии приемлемости учреждения, выдавшего банковскую гарантию | Уставной капитал не менее 500 000 000 рублей Положительное заключение аудиторской проверки за предшествующий финансовый год |

Раздел IY.  Примерные условия государственного контракта.

государственный контракт № ______

г. Москва   						                     	 «____» ____________200_ г.

Министерство финансов Российской Федерации (далее именуемое "Заказчик"), в лице  заместителя Министра финансов Российской Федерации С.Д. Шаталова, действующего на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 ноября 2004 г. № 299, с одной стороны, и [наименование Исполнителя] (далее именуемый " Исполнитель ") в лице __________, действующего на основании Устава ( Положения, приказа, доверенности), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», принимая во внимание, что Исполнитель является победителем проведенного Заказчиком Открытого конкурса № МФ 1/06 на проведение опытно-конструкторских работ  по разработке, модернизации и развитию прикладных программных продуктов для центрального аппарата Минфина России, по лоту (номер и наименование лота), заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем

- Предмет Контракта

  - Исполнитель обязуется выполнить опытно-конструкторские работы по разработке, модернизации и развитию прикладных программных продуктов для центрального аппарата Минфина России (далее – Работы) в соответствии с техническими требованиями, изложенными в Приложении №1 «Технические требования» (далее - Приложение №1) к настоящему Контракту,  в сроки и по видам работ, предусмотренным в Приложении  №2 «Наименование видов работ, стоимость и сроки их выполнения» к настоящему Контракту (далее – Приложение №2), а Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные Работы и оплатить их.

2.	права и Обязанности сторон

  - Права и обязанности Заказчика

    - Заказчик обязан передать Исполнителю исходные сведения и нормативные документы, необходимые для выполнения Работ.

    - Заказчик обязан принять надлежащим образом выполненные Работы и оплатить их.

    - Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

    - Заказчик имеет право заявить дополнительные замечания и претензии  Исполнителю в течение двух месяцев с даты приема выполненных Работ.

  - Права и обязанности Исполнителя

    - Исполнитель обязан выполнить Работы в соответствии с техническими требованиями, указанными в Приложении №1 и передать Заказчику их результаты в срок, предусмотренный Приложением №2.

    - Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить допущенные по его вине в выполненных Работах недостатки.

    - Исполнитель обязан предоставить Заказчику всю  необходимую информацию по выполнению Работ без каких-либо дополнительных затрат со стороны последнего.

    - Исполнитель обязан передать Заказчику полученные по Контракту плановые результаты Работ, не нарушающие исключительные права других лиц.

    - Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика, раскрывать содержание Контракта другим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    - Исполнитель должен предоставить Заказчику сведения о названии, адресе, телефоне, телефаксе, Ф.И.О. лица, ответственного за надлежащее исполнение данного Контракта.

    - Исполнитель вправе требовать оплаты надлежащим образом выполненных Работ в соответствии с разделом 6 Контракта.

3.	ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

  - В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами Контракта Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение выполнения условий Контракта в виде банковской гарантии (далее - Гарантия исполнения Контракта) на сумму 3 (три) % от общей стоимости Работ  указанной в п. 6.1. Контракта.

  - Гарантия выполнения Контракта  подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут возникнуть вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту.

  - Гарантия выполнения Контракта должна быть возвращена Заказчиком Исполнителю не позднее, чем через 20 (двадцать) рабочих дней после даты выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту.

  - В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения их права, возникшего в связи с выполнением данного Контракта, Исполнитель обязуется заменить Заказчика как ненадлежащую сторону. При этом все судебные издержки, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению Исполнителем.

## ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМА РАБОТ

  - Предусмотренные настоящим Контрактом Работы выполняются по этапам и в сроки, указанные в Приложении №2.

  - Исполнитель вправе по  согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненные Работы. Заказчик принимает и оплачивает такие Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

  - Перечень и состав документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику, определен Приложением  №1.

  - По окончании каждого этапа Исполнитель обязан в письменной форме известить  Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ, предусмотренных Приложением №2. Извещение должно быть подписано руководителем или уполномоченным им лицом.

  - Извещение о готовности к сдаче выполненных Работ по этапу вместе с утвержденным Исполнителем актом сдачи-приемки выполненных Работ по этапу, оформленным в 2-х экземплярах,  (далее - Акт), счетом-фактурой и иной документацией, перечисленной в Приложении №1, направляются  Заказчику для утверждения.

  - Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения Акта утверждает его, возвращает Исполнителю один экземпляр или отказ от его приемки с изложением причин отказа и выявленных недостатков. В случае ненадлежащего исполнения Работ Исполнитель должен устранить недостатки и предоставить Акт на утверждение Заказчику.

- ПЕРЕХОД К ЗАКАЗЧИКУ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

  - Переход к Заказчику исключительного права собственности на произведенный программный продукт происходит после оплаты Заказчиком Исполнителю стоимости выполненных Работ.

6. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Общая стоимость выполняемых Работ составляет цена цифрами и прописью (далее - Цена Контракта).

  - Заказчик на основании счета Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления Гарантии исполнения Контракта перечисляет Исполнителю аванс в размере 20% от Цены Контракта, что составляет сумму цена цифрами и прописью рублей.

  - Дальнейшая оплата Работ по Контракту осуществляется Заказчиком на основании соответствующих Актов в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты их утверждения Сторонами с учетом ранее перечисленного аванса, путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

  - Оплата Работ производится за счет средств федерального бюджета, предусмотренных Министерству финансов Российской Федерации.

  - Срок оплаты выполненных Работ по Контракту может меняться по соглашению Сторон в соответствии с фактическим финансированием Заказчика.

  - Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

  - Платежи по Контракту осуществляются в российских рублях.

## ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

  - Гарантия на выполненные Работы устанавливается 12 месяцев (далее – Гарантийный период). Исчисление Гарантийного периода начинается со дня подписания Сторонами соответствующего Акта.

  - Если в течение Гарантийного периода будет выявлено, что Работы не соответствуют требованиям, установленным в Приложении №1 (далее – Гарантийный случай), Исполнитель обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика внести необходимые изменения в некачественно выполненные Работы в соответствии с требованиями, установленными в Приложении №1 без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика (далее – Гарантийные обязательства).

  - Если Исполнитель не выполнит гарантийные обязательства в срок, указанный в пункте 7.2. Контракта, Заказчик может взыскать с Исполнителя неустойку в размере 1 (одного) процента от стоимости некачественно выполненных Работ за каждый день просрочки.

  - При возникновении разногласий о наступлении Гарантийного случая, стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения разногласий формируют согласительную комиссию в составе 4 человек путем подписания протокола уполномоченными представителями каждой Стороны. Решение принимается комиссией единогласно. При не достижении соглашения в течение 5(пяти) рабочих дней с даты формирования комиссии, разногласия рассматриваются в соответствии с разделом 13 Контракта.

## ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ В КОНТРАКТ

  - Все изменения и/или дополнения к Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся  неотъемлемой частью Контракта.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

## Если в период действия Контракта возникнут обстоятельства, влияющие на надлежащее выполнение Работ, которые Исполнитель не смог предвидеть и предотвратить разумными мерами, Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предполагаемой продолжительности и причине (причинах) возникновения. После получения уведомления от Исполнителя Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и на свое усмотрение продлить срок выполнения Контракта с уплатой Исполнителем неустойки либо без таковой.

## НЕУСТОЙКИ

  - При нарушении Исполнителем какого-либо обязательства по настоящему Контракту, за исключением обязательств, установленных пунктом 7.2. Контракта, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку  в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на период нарушения, за каждый день просрочки исполнения этого обязательства, исходя из стоимости Работ, на которые распространяется действие нарушенного обязательства, которую Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Контракта вычитает из Цены Контракта.

Указанный вычет из Цены Контракта производится путем уменьшения суммы платежа на сумму неустойки или путем взыскания средств по Гарантии исполнения Контракта.

  - Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от своих обязательств по Контракту.

## РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

  - Заказчик в одностороннем порядке может расторгнуть Контракт, если Исполнитель не может выполнить какие-либо из своих обязательств по Контракту, направив об этом Исполнителю письменное уведомление с указанием невыполненных последним обязательств.

  - При расторжении Контракта в соответствии  с пунктом 11.1. Контракта, Исполнитель будет обязан возместить Заказчику все дополнительные расходы, понесенные Заказчиком в связи с закупкой невыполненных Работ.

  - Заказчик в одностороннем порядке вправе расторгнуть Контракт, направив Исполнителю письменное уведомление за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, если Исполнитель признан банкротом или неплатежеспособным, или будет иным образом ограничен в распоряжении имуществом или денежными средствами на основании вступившего в силу решения уполномоченных органов.

  - В случае расторжения Контракта по основанию, предусмотренному п.11.1 и п.11.3. Контракта, Гарантия исполнения Контракта Исполнителю не возвращается.

  - Заказчик в одностороннем порядке вправе расторгнуть Контракт в силу целесообразности, направив Исполнителю письменное уведомление за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. В уведомлении должны быть указаны причины расторжения Контракта, объем аннулированных контрактных обязательств Сторон, а также дата расторжения. При этом Заказчик оплачивает стоимость выполненных до предполагаемой даты расторжения Контракта Исполнителем Работ и возвращает Гарантию исполнения Контракта.

- обстоятельства непреодолимой силы

  - Исполнитель не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по Контракту, если такое невыполнение обязательств по Контракту является результатом действия непреодолимой силы.

  - Для целей настоящего  Контракта "непреодолимая сила" означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю со стороны Исполнителя, не связанное с его просчетом или небрежностью, предусмотренное п. 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах и обязанности предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

- Разрешение споров

  - Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между ними по Контракту, путем переговоров.

  - Если в течение 20 рабочих дней после начала таких переговоров Стороны не смогут разрешить возникшие разногласия, любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд г. Москвы.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Исполнитель обязан возместить все убытки, причиненные им Заказчику вследствие ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

- 14. Прочие условия

14.1. Настоящий Контракт регулируется  законодательством Российской Федерации.

14.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по Контракту.

14.3. Обязательства Сторон по настоящему Контракту вступают в силу со дня предоставления Исполнителем Заказчику оригинала Гарантии исполнения Контракта и прекращаются исполнением своих обязательств по Контракту.

14.4. Исполнитель самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента исполнения своих обязательств.

14.5. В случае противоречий между условиями или положениями Контракта и Приложений, перечисленных в пункте 15.1. настоящего Контракта, приоритет будут иметь условия и положения, содержащиеся в Приложениях к настоящему Контракту.

14.6. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна Сторона направляет другой, высылается в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже, с обязательным подтверждением получения уведомления другой Стороной.

14.7. Стороны заключили настоящий Контракт в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

## ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

15.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта:

- Технические требования;

- Наименование видов работ, стоимость и сроки их выполнения.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

16.1. Заказчик:  Министерство финансов Российской Федерации

109097, Москва, ул. Ильинка, д.9

ИНН 7710168360  УФК МФ РФ по г. Москве

(Министерства финансов Российской Федерации)

лицевой счет № 03092000290

ОКВЭД 75.11.4, ОКПО 00013474

Расчетный счет № 40105810700000010079

в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России

г. Москва  БИК 044583001

16.2. Исполнитель

- Подписи и печати сторон

| ###### ОТ ЗАКАЗЧИКА |  | ###### ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- | --- |
| ________________________ М.П. |  | ________________________ М.П. |

# Приложение №1

К Государственному контракту от _____________

№ _____________________

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель должен выполнить Работы, необходимые для устойчивого функционирования и развития прикладного программного обеспечения, в том числе обеспечить:

- Оперативное внесение изменений в эксплуатируемые программные продукты, вызванные возникшими проблемами или потребностями в модификации;

- Развитие прикладного программного обеспечения с целью расширения состава автоматизируемых функций;

- Настройку программных продуктов и данных к новым условиям эксплуатации;

- Оформление проектной и эксплуатационной документации в соответствии с требованиями «Комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы» (ГОСТ 34 серии) и «Единой системой программной документации» (ГОСТ 19 серии). Базовый комплект документации, разрабатываемый Исполнителем на стадии разработки, включает:

- Ведомость документов, сдаваемых в Фонд алгоритмов и программ Министерства финансов Российской Федерации;

- Описание постановки задачи;

- Описание алгоритма;

- Описание организации информационной базы;

- Описание системы классификации и кодирования;

- Описание программного комплекса;

- Руководство программиста;

- Инструкция по формированию рабочей версии;

- Руководство пользователя.

Документация передается Заказчику в подлинниках  в 1 (одном) экземпляре на бумажном и электронном носителях.

5.	Помощь и консультации пользователей в процессе эксплуатации программных продуктов.

| ###### ОТ ЗАКАЗЧИКА |  | ###### ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- | --- |
| ________________________ М.П. |  | ________________________ М.П. |

# Приложение №2

К Государственному контракту от _____________

№ _____________________

«НАИМЕНОВАНИЕ  ВИДОВ РАБОТ, СТОИМОСТЬ И СРОКИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ»

Работы выполняются в два этапа. Срок окончания  I этапа для всех видов работ  –  июнь 2006 г., срок окончания  II этапа для всех видов работ - декабрь 2006 года

| № задачи, работы | Наименование задачи, работы | Плановый результат | Стоимость работ (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИТОГО | В том числе: |  |
|  |  |  |  | 1 этап январь - июнь | 2 этап июль – декабрь |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |

| ###### ОТ ЗАКАЗЧИКА |  | ###### ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- | --- |
| ________________________ М.П. |  | ________________________ М.П. |

РАЗДЕЛ V.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ и ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ РАБОТ

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

1.1. Участник конкурса должен выполнить работы, необходимые для устойчивого функционирования и развития прикладного программного обеспечения, включенного в лот, в том числе обеспечить:

- Разработку и развитие прикладного программного обеспечения с целью расширения состава автоматизируемых функций в рамках задач календарного плана;

- Оперативное внесение изменений в эксплуатируемые программные продукты, вызванные возникшими проблемами или потребностями в модификации;

- Развитие прикладного программного обеспечения с целью расширения состава автоматизируемых функций;

- Настройку программных продуктов и данных к новым условиям эксплуатации;

- Оформление проектной и эксплуатационной документации в соответствии с требованиями «Комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы» (ГОСТ 34 серии) и «Единой системой программной документации» (ГОСТ 19 серии);

- Помощь и консультации пользователей в процессе эксплуатации программных продуктов.

1.2. Участник конкурса, претендующий на проведение работ, указанных в лотах №1,2,4,5:

- должен иметь положительный опыт разработки, внедрения, сопровождения и развития прикладного программного обеспечения, предназначенного для автоматизации функций по составлению и/или исполнению федерального бюджета и/или бюджетов субъектов РФ в 2004-2005 годах;

- в подтверждение Участник должен представить в адрес Конкурсной комиссии Министерства финансов Российской Федерации информацию с перечнем организаций, для которых в 2004-2005 годах выполнялись работы, с указанием даты и номера договора, краткого описания выполненных работ, ФИО лица, ответственного за выполнение договора от организации - Заказчика, и номер его телефона;

- общая стоимость работ, выполнявшихся по указанным  договорам, не должна быть меньше, чем:

- по лоту № 1	-   25000,0 тыс. руб.

- по лоту № 2	-   50000,0 тыс. руб.

- по лоту № 4	-   3000,0 тыс. руб.

- по лоту № 5	-   4000,0 тыс. руб.

1.3.  Участник конкурса, претендующий на проведение работ, указанных в лоте №3:

- должен иметь положительный опыт разработки, внедрения, сопровождения и развития прикладного программного обеспечения, предназначенного для автоматизированной обработки финансово-экономических показателей в 2004-2005 годах;

- в подтверждение Участник должен представить в адрес Конкурсной комиссии Министерства финансов Российской Федерации информацию с перечнем организаций, для которых в 2004-2005 годах выполнялись работы, с указанием даты и номера договора, краткого описания выполненных работ, ФИО лица, ответственного за выполнение договора от организации – Заказчика, и номер его телефона;

- общая стоимость работ, выполнявшихся по указанным договорам, не должна быть меньше, чем 16 000 тыс. руб.;

- должен иметь положительный опыт разработки, внедрения, сопровождения и развития прикладного программного обеспечения, предназначенного для автоматизации функций по администрированию и управлению (мониторингу) прикладного программного обеспечения и/или систем управления базами данных средствами IBM Tivoli в 2004-2005 годах;

- в подтверждение Участник должен представить в адрес Конкурсной комиссии Министерства финансов Российской Федерации информацию с перечнем организаций, для которых в 2004-2005 годах выполнялись работы, с указанием даты и номера договора, краткого описания выполненных работ, ФИО лица, ответственного за выполнение договора от организации – Заказчика, и номер его телефона;

- общая стоимость работ, выполнявшихся по указанным договорам, не должна быть меньше, чем  5 000, тыс. руб.;

- должен иметь не менее 3 сертифицированных специалистов по продуктам IBM Tivoli;

- в подтверждение Участник должен представить в адрес Конкурсной комиссии перечень сотрудников организации, имеющих сертификаты по продуктам IBM Tivoli, копии сертификатов сотрудников.

1.4. Участник конкурса, претендующий на проведение работ, указанных в лоте №6:

- должен иметь положительный опыт разработки, внедрения, сопровождения и развития прикладного программного обеспечения, предназначенного для мониторинга, анализа и прогнозирования финансово-экономических показателей;

- в подтверждение Участник должен представить в адрес Конкурсной комиссии Министерства финансов Российской Федерации информацию с перечнем организаций, для которых в 2003-2005 годах выполнялись работы, по указанной тематике, с указанием даты и номера договора, краткого описания выполненных работ, ФИО лица, ответственного за выполнение договора от организации - Заказчика, и номер его телефона;

- ежегодная суммарная стоимость работ, выполнявшихся по указанным договорам, не должна быть меньше, чем 30000 тыс. руб., при этом за указанный период участник должен был успешно выполнить не менее 5 контрактов в интересах государственных заказчиков федерального уровня.

1.5.	Общая стоимость работ, заявленная Участником Конкурса по лотам согласно Разделу V, должна быть не более:

по лоту № 1	- 26000,0 тыс. руб., в том числе:

- сопровождение и развитие прикладного программного обеспечения в соответствии с табл. 1.1 – 23500,0 тыс. руб.;

- разработка и внедрение прикладного программного обеспечения в соответствии с табл. 1.2 – 2500,0 тыс. руб.;

по лоту № 2	- 59800,0 тыс. руб., в том числе:

- сопровождение и развитие прикладного программного обеспечения в соответствии с табл. 2.1 – 37500,0 тыс. руб.;

- разработка и  внедрение  прикладного  программного  обеспечения в соответствии с табл. 2.2 – 22300,0 тыс. руб.;

по лоту № 3	-  18000,0 тыс. руб., в том числе:

- сопровождение и развитие прикладного программного обеспечения в соответствии с табл. 3.1 – 11500,0 тыс. руб.;

- разработка  и  внедрение  прикладного  программного обеспечения в соответствии с табл. 3.2 – 6500,0 тыс. руб.;

по лоту № 4	- 4500,0 тыс. руб.;

по лоту № 5	- 4300,0 тыс. руб.;

по лоту № 6	- 13500,0 тыс. руб., в том числе:

- сопровождение и развитие прикладного программного обеспечения в соответствии с табл. 6.1 –  5500,0 тыс. руб.;

- разработка  и  внедрение  прикладного  программного обеспечения в соответствии с табл. 6.2 – 8000,0 тыс. руб.;

2.НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

###### Лот № 1

###### Таблица  № 1.1

| №работы | Наименование работы | # Плановый | # Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | результат | начало | окончание |
| 2,02,02 | Формирование источников финансирования дефицита федерального бюджета |  | январь | декабрь |
| 2,02,02,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
|  | В составе задач: |  |  |  |
| 2,02,02-1 | Формирование проекта источников внутреннего финансирования дефицита |  |  |  |
| 2,02,02-2 | Формирование проекта источников внешнего финансирования дефицита |  |  |  |
| 2,02,02-3 | Формирование росписи источников внутреннего финансирования дефицита |  |  |  |
| 2,02,02-4 | Формирование росписи источников внешнего финансирования дефицита (в руб., в валюте) |  |  |  |
| 2,02,02-5 | Учет и корректировка данных справок об изменении росписи источников внутреннего финансирования дефицита |  |  |  |
| 2,02,02-6 | Учет и корректировка данных справок об изменении росписи источников внешнего финансирования дефицита |  |  |  |
| 2,02,02-7 | Формирование уточненной росписи источников внутреннего финансирования дефицита |  |  |  |
| 2,02,02-8 | Формирование уточненной росписи источников внешнего финансирования дефицита |  |  |  |
| 2,02,03 | Формирование проекта расходов федерального бюджета |  | январь | декабрь |
| 2,02,03,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,02,03,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
|  | В составе задач: |  |  |  |
| 2,02,03-1 | Формирование общего объема расходов |  |  |  |
| 2,02,03-2 | Формирование предельных объемов финансирования расходов по разделам и подразделам |  |  |  |
| 2,02,03-3 | Формирование предельных объемов финансирования расходов по Главным распорядителям |  |  |  |
| 2,02,03-4 | Учет данных возвратных планов расходов |  |  |  |
| 2,02,03-5 | Формирование проекта расходов |  |  |  |
| 2,02,04 | Учет изменений и формирование очередного варианта проекта расходов федерального бюджета |  | январь | декабрь |
| 2,02,04,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,02,04,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
|  | В составе задач: |  |  |  |
| 2,02,04-1 | Формирование очередного варианта общего объема расходов |  |  |  |
| 2,02,04-2 | Формирование очередного варианта предельных объемов финансирования расходов по разделам и подразделам |  |  |  |
| 2,02,04-3 | Формирование очередного варианта предельных объемов финансирования расходов по Главным распорядителям |  |  |  |
| 2,02,04-4 | Учет данных справок об изменении проекта расходов |  |  |  |
| 2,02,04-5 | Формирование очередного варианта проекта расходов |  |  |  |
| 2,02,05 | Формирование росписи расходов федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств |  | январь | декабрь |
| 2,02,05,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,02,05,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
|  | В составе задач: |  |  |  |
| 2,02,05-1 | Формирование поквартального распределения общего объема расходов |  |  |  |
| 2,02,05-2 | Учет и корректировка данных возвратных росписей расходов (в руб., в валюте) |  |  |  |
| 2,02,05-3 | Формирование росписи расходов (в руб., в валюте) |  |  |  |
| 2,02,05-4 | Формирование лимитов бюджетных обязательств |  |  |  |
| 2,02,06 | Учет изменений росписи расходов федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств |  | январь | декабрь |
| 2,02,06,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,02,06,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
|  | В составе задач: |  |  |  |
| 2,02,06-1 | Учет и корректировка данных справок об изменении росписи расходов (в руб., в валюте) |  |  |  |
| 2,02,06-2 | Формирование росписи дополнительных расходов |  |  |  |
| 2,02,06-3 | Формирование дополнений к росписи расходов по остаткам на лицевых счетах бюджетных учреждений |  |  |  |
| 2,02,06-4 | Формирование дополнений к росписи расходов за счет нецелевого использования средств федерального бюджета |  |  |  |
| 2,02,06-6 | Формирование уточненной росписи расходов (в руб., в валюте) |  |  |  |
| 2,02,06-7 | Учет сокращения расходов в процессе исполнения федерального бюджета (секвестирования) |  |  |  |
| 2,02,06-9 | Формирование уточненных лимитов бюджетных обязательств |  |  |  |
| 2,02,08 | Формирование сводных и аналитических материалов по федеральному бюджету |  | январь | декабрь |
| 2,02,08,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
|  | В составе задач: |  |  |  |
| 2,02,08-2 | Формирование сводных и аналитических материалов по источникам финансирования дефицита федерального бюджета |  |  |  |
| 2,02,08-3 | Формирование сводных и аналитических материалов по расходной части федерального бюджета |  |  |  |
| 2,02,09 | Формирование документов (в электронном виде) Главным распорядителем на этапах составления и исполнения федерального бюджета |  | январь | декабрь |
| 2,02,09,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
|  | В составе задач: |  |  |  |
| 2,02,09-1 | Формирование возвратных планов расходов |  |  |  |
| 2,02,09-2 | Формирование справок об изменении проекта расходов |  |  |  |
| 2,02,09-3 | Формирование возвратных росписей расходов |  |  |  |
| 2,02,09-4 | Формирование справок об изменении росписи расходов |  |  |  |
| 2,02,10 | Комплекс задач "Формирование и анализ перспективного финансового плана" |  | январь | декабрь |
| 2,02,10,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,02,10,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 2,02,10,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 2,02,16 | Комплекс задач "Формирование и учет изменений планов финансирования расходов в сфере государственной службы, осуществляемых в иностранной валюте (в руб., валюте)" |  | январь | декабрь |
| 2,02,16,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,07,01 | Ведение реестра аттестации и лицензирования аудиторской деятельности |  | январь | декабрь |
| 2,07,01,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,07,02 | Анализ российского рынка аудита |  | январь | декабрь |
| 2,07,02,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,07,03 | Учёт и контроль исполнения корреспонденции по аттестации и лицензированию аудиторской деятельности |  | январь | декабрь |
| 2,07,03,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчётов | отчет |  |  |
| 2,07,04 | Учет движения средств на спецсчете по аттестации и лицензированию аудиторской деятельности |  | январь | декабрь |
| 2,07,04,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,07,05 | Контроль за аудиторской деятельностью и использованием целевых средств |  | январь | декабрь |
| 2,07,05,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,07,06 | Свод и анализ данных годовых отчетов о деятельности аудиторских организаций |  | январь | декабрь |
| 2,07,06,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,07,06,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
| 2,07,07 | Учет и анализ данных по повышению квалификации аудиторов |  | январь | декабрь |
| 2,07,07,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,07,08 | Формирование и ведение библиотеки экзаменационных билетов и тестов по аттестации аудиторов |  | январь | декабрь |
| 2,07,08,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |

Таблица  № 1.2

| №работы | Наименование работы | # Плановый | # Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | результат | начало | окончание |
| 1,12,26 | Свод и анализ данных о распределении численности и оплаты труда работников, оплачивыемых по ЕТС, в организациях-получателях средств федерального бюджета за счет бюджетных и внебюджетных источников |  | январь | декабрь |
| 1,12,26 ,5,9 | доработка, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,12,26,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,12,26,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,02,27 | Комплекс задач "Свод и анализ данных о налоге на имущество организаций и земельного налога, уплачиваемых федеральными органами государственной власти и учреждениями, находящимися в их ведении" |  | январь | декабрь |
| 1,02,27 ,1,9 | проектирование, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,02,27,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,02,27,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,02,27,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |

###### Лот № 2

###### Таблица  № 2.1

| №работы | Наименование работы | Плановый | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | результат | начало | окончание |
| 2,01,15 | Учет дел, хранящихся в центральном архиве Минфина России |  | январь | декабрь |
| 2,01,15,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,11,01 | Формирование и учет приказов по личному составу |  | январь | декабрь |
| 2,11,01,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,01,02 | Учет и контроль исполнения документов |  | январь | декабрь |
| 2,01,02,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,01,02,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
| 2,01,03 | Учет и контроль исполнения жалоб и заявлений граждан |  | январь | декабрь |
| 2,01,03,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,01,04 | Учет внутриведомственной корреспонденции |  | январь | декабрь |
| 2,01,04,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,01,05 | Ведение реестра документов в машинописном бюро |  | январь | декабрь |
| 2,01,05,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,01,06 | Учет приказов и инструкций МФ РФ |  | январь | декабрь |
| 2,01,06,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,01,07 | Учет договоров и соглашений в Департаменте управления делами и контроля |  | январь | декабрь |
| 2,01,07,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,01,08 | Учет приема граждан в Министерстве финансов РФ |  | январь | декабрь |
| 2,01,08,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,01,09 | Учет личных дел уволенных сотрудников Минфина РФ |  | январь | декабрь |
| 2,01,09,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,01,10 | Учет и оформление исходящей корреспонденции Минфина России |  | январь | декабрь |
| 2,01,10,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,11,06 | Учет отпусков и больничных листов сотрудников центрального аппарата |  | январь | декабрь |
| 2,11,06,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,11,07 | Ведение личных карточек сотрудников ЦА Минфина. Получение отчетности о кадровом составе Минфина. |  | январь | декабрь |
| 2,11,07,5,6 | доработка , подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,11,07,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
| 2,11,08 | Учет cведений о кадровом составе подведомственных Минфину России федеральных служб и их территориальных органов |  | январь | декабрь |
| 2,11,08,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,11,11 | Учет и ведение штатного расписания центрального аппарата Минфина России |  | январь | декабрь |
| 2,11,11,5,6 | доработка , подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,11,13 | Учет информации о состоянии работы по повышению квалификации работников ЦА Минфина РФ |  | январь | декабрь |
| 2,11,13,5,6 | доработка , подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,11,14 | Учет информации о выслуге лет и формирование справок-объективок на сотрудников ЦА |  | январь | декабрь |
| 2,11,14,5,6 | доработка , подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,11,26 | Свод и анализ данных о поставках драгоценных металлов аффинажным заводам |  | январь | декабрь |
| 2,11,26,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,11,27 | Свод и анализ данных ГТК об экспорте драгоценных металлов и драгоценных камней |  | январь | декабрь |
| 2,11,27,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,11,41 | Формирование, доведение и анализ исполнения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств подведомственных организаций и учебных заведений Минфина России |  | январь | декабрь |
| 2,11,41,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 3,00,05 | Централизованное ведение нормативно-справочной информации |  | январь | декабрь |
| 3,00,05,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 3,00,05,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
| 3,00,48 | Анализ реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета в целях мониторинга бюджетного сектора |  | январь | декабрь |
| 3,00,48,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 3,00,08 | Размещение, организация централизованного хранения информации, поступающей из автоматизированной системы Министерства по налогам и сборам |  | январь | декабрь |
| 3,00,08,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 3,00,27 | Размещение, организация централизованного хранения информации, поступающей из Внешэкономбанка |  | январь | декабрь |
| 3,00,27,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 3,00,44 | Размещение, организация централизованного хранения информации, поступающей из Внешторгбанка |  | январь | декабрь |
| 3,00,44,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 3,00,11 | Размещение, организация централизованного хранения информации, поступающей в электронном виде из Центрального банка России |  | январь | декабрь |
| 3,00,11,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 3,00,29 | Подготовка и доведение до организаций, имеющих соглашения об информационном взаимодействии с Минфином РФ, информации в электронном виде |  | январь | декабрь |
| 3,00,29,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 3,00,51 | Инструментальные средства обеспечения графического интерфейса с интегрированной базой данных |  | январь | декабрь |
| 3,00,51,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 3,00,43 | Комплекс задач "Администрирование прав пользователей для доступа к прикладным задачам, отдельным функциям и базам данных" |  | январь | декабрь |
| 3,00,43,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 3,00,59 | Подготовка и доведение до пользователей сведений, поступающих из МНС РФ |  | январь | декабрь |
| 3,00,59,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 3,00,65 | Автоматизация ведения Фонда алгоритмов и программ Минфина России |  | январь | декабрь |
| 3,00,65,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 3,00,46 | Комплекс задач «Подготовка и доведение до пользователей оперативной информации о ходе исполнения сводной росписи федерального бюджета» |  | январь | декабрь |
| 3,00,46,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 3,00,47 | Подготовка и доведение до пользователей сведений, поступающих из Внешторгбанка |  | январь | декабрь |
| 3,00,47,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 3,00,57 | Подготовка и доведение до пользователей сведений, поступающих из Внешэкономбанка |  | январь | декабрь |
| 3,00,57,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 3,00,69 | Подготовка и доведение до пользователей сведений, поступающих из Центрального банка Российской Федерации |  | январь | декабрь |
| 3,00,69,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 3,00,40 | Формирование главными распорядителями средств справок-уведомлений о внесении изменений в сводную роспись федерального бюджета |  | январь | декабрь |
| 3,00,40,5,9 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 3,00,34 | Прием, контроль и утверждение справок-уведомлений о внесении изменений в сводную роспись федерального бюджета |  | январь | декабрь |
| 3,00,34,5,9 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 3,00,36 | Формирование в департаментах министерства по главе 092 казначейских уведомлений, расходных расписаний, справок-уведомлений и других документов о внесении изменений в сводную роспись федерального бюджета |  | январь | декабрь |
| 3,00,36,5,9 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 3,00,49 | Учет движения техники, используемой в области информационных технологий в Министерстве финансов Российской Федерации |  | январь | декабрь |
| 3,00,49,5,9 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,02,20 | Учет и анализ финансирования расходов в сфере государственной службы, осуществляемых в иностранной валюте, формирование справок для внесения изменений в планы расходов |  | январь | декабрь |
| 2,02,20,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,03,01 | Оценка влияния различных факторов на формирование налогооблагаемой базы по налогу на прибыль (доход) организаций |  | январь | декабрь |
| 2,03,01,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,03,02 | Оценка влияния различных факторов на формирование налогооблагаемой базы подоходного налога с физических лиц |  | январь | декабрь |
| 2,03,02,5,6 | доработка , подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,03,02,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
| 2,03,03 | Оценка влияния различных факторов на формирование налогооблагаемой базы НДС |  | январь | декабрь |
| 2,03,03,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,03,04 | Оценка влияния различных факторов на формирование налогооблагаемой базы акцизов |  | январь | декабрь |
| 2,03,04,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,03,05 | Оценка влияния различных факторов на формирование налогооблагаемой базы платежей за использование природных ресурсов |  | январь | декабрь |
| 2,03,05,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,03,06 | Оценка влияния различных факторов на формирование налогооблагаемой базы имущественных налогов |  | январь | декабрь |
| 2,03,06,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,03,07 | Расчет доли налоговых поступлений в ВВП |  | январь | декабрь |
| 2,03,07,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,03,07,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
| 2,03,09 | Анализ и прогнозирование налоговых и других поступлений в бюджетную систему Российской Федерации |  | январь | декабрь |
| 2,03,09,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,03,11 | Оценка влияния различных факторов на формирование налогооблагаемой базы единого социального налога |  | январь | декабрь |
| 2,03,11,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,03,12 | Анализ динамики задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам в бюджетную систему Российской Федерации |  | январь | декабрь |
| 2,03,12,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,03,13 | Оценка влияния различных факторов на формирование налогооблагаемой базы по водному налогу |  | январь | декабрь |
| 2,03,13,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,03,14 | Оценка влияния различных факторов на формирование налогооблагаемой базы по сборам за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов |  | январь | декабрь |
| 2,03,14,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,03,15 | Прогнозирование мировых цен на нефть и другие важнейшие показатели мирового нефтяного рынка на перспективу от 1 до 15 лет |  | январь | декабрь |
| 2,03,15,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,03,16 | Создание и ведение базы данных о мировых ценах на отдельные виды продукции, входящей в товарную номенклатуру ВЭД |  | январь | декабрь |
| 2,03,16,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,03,16,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
| 2,03,17 | Создание и ведение базы данных о внутренних и мировых ценах на продукцию нефтяного комплекса |  | январь | декабрь |
| 2,03,17,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,03,17,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
| 2,03,18 | Создание и ведение базы данных с оперативной информацией о биржевых ценах на основные товары мирового рынка |  | январь | декабрь |
| 2,03,18,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,03,18,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
| 2,03,19 | Обработка и анализ данных о внутренних, мировых и биржевых ценах на отдельные виды продукции, входящей в номенклатуру ВЭД |  | январь | декабрь |
| 2,03,19,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,03,20 | Свод и анализ сведений о предоставлении субсидий за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации промышленным и сельскохозяйственным организациям |  | январь | декабрь |
| 2,03,20,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,03,20,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
| 2,03,21 | Обработка и анализ данных ГТК РФ об экспорте Российской Федерацией товаров по товарным группам ТН ВЭД в торговле со странами дальнего зарубежья |  | январь | декабрь |
| 2,03,21,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,03,21,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
| 2,03,22 | Обработка и анализ данных ГТК РФ об импорте Российской Федерацией товаров по товарным группам ТН ВЭД в торговле со странами дальнего зарубежья |  | январь | декабрь |
| 2,03,22,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,03,22,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
| 2,03,23 | Обработка и анализ данных о балансах спроса и предложения основных нефтепродуктов в России в производственном и региональном разрезе |  | январь | декабрь |
| 2,03,23,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,03,23,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
| 2,04,05 | Комплекс задач "Ведение Долговой книги Российской Федерации" в составе задач: |  | январь | декабрь |
| 2,04,05-1 | Учет и регистрация государственного внутреннего долга |  |  |  |
| 2,04,05,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,04,06 | Ведение Федерального реестра Государственных облигаций целевого займа 1990г. |  | январь | декабрь |
| 2,04,06,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,04,06,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
| 2,04,02 | Комплекс задач "Создание и ведение базы данных о внешнем долге Российской Федерации" |  | январь | декабрь |
| 2,04,02,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,05,17 | Сбор и учет информации о банках, находящихся в сфере интересов Минфина России |  | январь | декабрь |
| 2,05,17,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,06,11 | Оценка налогового потенциала и прогнозирование налоговых доходов субъектов РФ |  | январь | декабрь |
| 2,06,11,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,08,01 | Ведение реестра судебных дел |  | январь | декабрь |
| 2,08,01,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,08,02 | Свод и анализ годовой отчетности о судебных делах, принятых к производству и рассмотренных судами |  | январь | декабрь |
| 2,08,02,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,08,03 | Ведение реестра судебных дел в региональных управлениях федерального казначейства |  | январь | декабрь |
| 2,08,03,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,08,04 | Оперативный учет и контроль выполнения мероприятий по судебным делам |  | январь | декабрь |
| 2,08,04,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,08,05 | Свод и анализ отчетности об исполнении поручений Правительства по представлению интересов в судах Российской Федерации |  | январь | декабрь |
| 2,08,05,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,09,02 | Комплекс задач "Учет и анализ информации по финансированию государственной поддержки угольной промышленности" в составе задач: |  | январь | декабрь |
| 2,09,02-1 | Формирование и учет изменений лимита финансирования угольной промышленности |  |  |  |
| 2,09,02-2 | Учет и контроль финансирования угольной промышленности |  |  |  |
| 2,09,02-3 | Анализ хода финансирования угольной промышленности |  |  |  |
| 2,09,02,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,11,37 | Учет, анализ и исполнение взысканий на основании исполнительных листов судебных органов Главным распорядителем средств Минфина России |  | январь | декабрь |
| 2,11,37,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,10,01 | Учет и оформление исходящей корреспонденции в Департаменте оборонного комплекса и правоохранительных органов |  | январь | декабрь |
| 2,10,01,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |

Таблица  № 2.2

| №работы | Наименование работы | Плановый | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | результат | начало | окончание |
| 1,03,24 | Оценка влияния различных факторов на формирование налогооблагаемой базы по единому сельскохозяйственному налогу |  | январь | декабрь |
| 1,03,24,1,9 | проектирование, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,03,24,2 | ## сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,03,24,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,03,25 | Оценка влияния различных факторов на формирование налогооблагаемой базы по налогу, уплаченному в связи с применением упрощенной системы налогообложения |  | январь | декабрь |
| 1,03,25,1,9 | проектирование, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,03,25,2 | ## сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,03,25,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,03,26 | Оценка влияния различных факторов на формирование налогооблагаемой базы по единому налогу на вмененный доход по отдельным видам деятельности |  | январь | декабрь |
| 1,03,26,1,9 | проектирование, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,03,26,2 | ## сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,03,26,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,03,27 | Анализ контрольной работы налоговых органов |  | январь | декабрь |
| 1,03,27,1,9 | проектирование, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,03,27,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,03,27,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,03,28 | Оценка эффективности инвестиционных проектов по соглашениям о разделе продукции |  | январь | декабрь |
| 1,03,28,1,9 | проектирование, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,03,28,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,03,28,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,03,29 | Анализ динамики баланса и загрузки мощностей, а также выпуска основной продукции на нефтеперерабатывающих заводах России |  | январь | декабрь |
| 1,03,29,1,9 | проектирование, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,03,29,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,03,29,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,03,29,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
|  | Комплекс задач "Ведение Долговой книги Российской Федерации" в составе задач: |  | январь | декабрь |
| 1,04,05-2 | Учет и регистрация государственного внешнего долга |  |  |  |
| 1,04,05-3 | Формирование аналитических материалов по Долговой книге Российской Федерации |  |  |  |
| 1,04,05,1,9 | проектирование, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,04,05,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,04,05,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,04,17 | Аналитический учет соглашений по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета за счет займов международных финансовых организаций |  | январь | декабрь |
| 1,04,17,1,9 | проектирование, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,04,17,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,04,17,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,05,18 | Сбор, учет и анализ информации о кредитных потребительских кооперативах граждан |  | январь | декабрь |
| 1,05,18,1,9 | проектирование, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,05,18,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,05,18,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,05,19 | Учет и анализ данных о проведении конкурсов среди страховых компаний по видам страхования с привлечением бюджетных средств |  | январь | декабрь |
| 1,05,19,1,9 | проектирование, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,05,19,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,05,19,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,05,20 | Расчеты тарифных ставок по рисковым видам страхования |  | январь | декабрь |
| 1,05,20,1,9 | проектирование, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,05,20,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,05,20,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,11,38 | Свод и анализ данных статистической отчетности по форме 3-ДМ |  | январь | декабрь |
| 1,11,38,1,9 | проектирование, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,11,38,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,11,38,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,11,39 | Учет данных о государственных гражданских служащих федеральных служб, находящихся в ведении Минфина России, замещающих должности заместителей руководителей федеральных служб и руководителей их территориальных органов |  | январь | декабрь |
| 1,11,39,1,9 | проектирование, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,11,39,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,11,39,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 3,00,80 | Система мониторинга и управления конфигурацией рабочих станций и серверов |  | январь | декабрь |
| 3,00,80,1,9 | проектирование, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 3,00,80,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 3,00,80,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,11,28 | Учет и анализ выписок из сводного реестра поступлений и выбытий средств федерального бюджета |  | январь | декабрь |
| 1,11,28,5,9 | доработка, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,11,28,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,11,28,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,02,19 | Анализ исполнения федерального бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета |  | январь | декабрь |
| 1,02,19,5,9 | доработка, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,02,19,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,02,19,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,04,10 | Комплекс задач «Свод и анализ информации из государственных долговых книг субъектов РФ и муниципальных долговых книг муниципальных образований» |  | январь | декабрь |
| 1,04,10,5,9 | доработка, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,04,10,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
| 1,04,10,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,04,10,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,05,14 | Свод и анализ отчетов о кассовом исполнении федерального бюджета в части формирования неналоговых доходов от использования федеральной собственности и источников финансирования дефицита в рамках поступлений от приватизации федеральной собственности |  | январь | декабрь |
| 1,05,14,5,9 | доработка, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,05,14,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,05,14,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 3,00,20 | Размещение, организация централизованного хранения информации, поступающей из автоматизированной системы Федерального казначейства |  | январь | декабрь |
| 3,00,20,5,9 | доработка, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 3,00,20,2 | сдача в опытную ээксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 3,00,20,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 3,00,30 | Подготовка и доведение до пользователей сведений, поступающих из Федерального казначейства |  | январь | декабрь |
| 3,00,30,5,9 | доработка, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 3,00,30,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 3,00,30,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,06,26 | Свод и анализ ежемесячных отчетов об объемах выполненных работ и использовании средств Фонда регионального развития |  | январь | декабрь |
| 1,06,26,5,9 | доработка, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,06,26,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
| 1,06,26,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,06,26,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 3,00,79 | Комплекс задач «Формирование платежных документов и аналитической отчетности по главе 092» |  | январь | декабрь |
| 3,00,79,5,9 | доработка, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 3,00,79,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 3,00,79,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,04,12 | Свод и анализ информации об официальной помощи развитию |  | январь | декабрь |
| 1,04,12,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 1,04,12,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,04,12,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |

Лот № 3

Таблица  № 3.1

| № работы | Наименование работы | Плановый | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | результат | начало | окончание |
| 3,03,56 | Комплекс задач "Администрирование систем управления базами данных и прикладного программного обеспечения средствами ППО "Тиволи" |  | январь | декабрь |
| 3,03,56,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 3,00,12 | Размещение, организация централизованного хранения информации, поступающей в электронном виде из Госкомстата России |  | январь | декабрь |
| 3,00,12,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 3,00,12,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
| 3,00,58 | Доведение до пользователя информации, поступающей из Госкомстата |  | январь | декабрь |
| 3,00,58,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 3,00,77 | Комплекс задач "Обеспечение информационного взаимодействия баз данных MS SQL и LINUX-D3 при решении прикладных задач, эксплуатируемых в центральном аппарате Министерства финансов РФ" |  | январь | декабрь |
| 3,00,77,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 3,00,53 | Комплекс задач "Свод периодической отчетности об исполнении бюджетов субъектов РФ, бюджетов ЗАТО и местных бюджетов (во взаимодействии с АИС ФК)" |  | январь | декабрь |
| 3,00,53,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,02,15 | Обработка и анализ статистической информации по отраслям народного хозяйства |  | январь | декабрь |
| 2,02,15,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,02,22 | Обработка и анализ информации МНС РФ |  | январь | декабрь |
| 2,02,22,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,02,14 | Свод и анализ отчетности о расходах и численности работников государственных органов и органов местного самоуправления |  | январь | декабрь |
|  | форма 14-св (годовая) |  |  |  |
|  | форма 14-св (полугодовая) |  |  |  |
| 2,02,14,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,02,14,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
| 2,04,07 | Ведение реестра ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, включая анализ заимствований субъектов РФ и муниципальных образований |  | январь | декабрь |
| 2,04,07,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,06,03 | Анализ периодической отчетности об исполнении бюджетов субъектов РФ |  | январь | декабрь |
| 2,06,03,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчётов | отчет |  |  |
| 2,06,04 | Обработка и анализ статистической отчетности по основным показателям (индикаторам) реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве |  | январь | декабрь |
| 2,06,04,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчётов | отчет |  |  |
| 2,06,07 | Доработка электронного бланка консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бланка по сети, штатам и контингентам учреждений |  | январь | декабрь |
| 2,06,07,8 | доработка электронных бланков | отчет |  |  |
| 2,06,07,3 | сдача в ФАП электронных бланков | отчет |  |  |
| 2,06,13 | Анализ кредиторской задолженности организаций, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней |  | январь | декабрь |
| 2,06,13,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,06,14 | Оценка кредитоспособности субъектов РФ и качества управления региональными финансами |  | январь | декабрь |
| 2,06,14,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,06,16 | Формирование базы данных по бюджетам муниципальных образований |  | январь | декабрь |
| 2,06,16,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,06,16,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
| 2,06,21 | Обработка и анализ статистической отчетности о предоставлении льгот и субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг |  | январь | декабрь |
| 2,06,21,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,06,22 | Комплекс задач "Свод консолидированных бюджетов, сети, штатов и контингентов субъектов РФ и ЗАТО" в составе задач: |  | январь | декабрь |
| 2,06,22,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,06,22,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
|  | В составе задач: |  |  |  |
| 2,06,22-1 | Свод консолидированных бюджетов субъектов РФ и ЗАТО |  |  |  |
| 2,06,22-2 | Свод сети, штатов и контингентов учреждений, состоящих на бюджетах субъектов РФ и ЗАТО |  |  |  |
| 2,06,25 | Свод и анализ оперативных отчетов о доходах, расходах и кредиторской задолженности субъектов РФ |  | январь | декабрь |
| 2,06,25,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,07,09 | Создание и ведение библиотеки унифицированных форм бухгалтерской документации организаций (кроме кредитных, страховых и бюджетных) (класс 07) |  | январь | декабрь |
| 2,07,09,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,07,09,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
| 2,12,25 | Свод отчетности по форме 2-Р |  | январь | декабрь |
| 2,12,25,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,12,25,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
| 2,09,04 | Анализ основных показателей экономики и финансов пищевой и перерабатывающей промышленности |  | январь | декабрь |
| 2,09,04,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,12,20 | Учет численности получателей и расходов на выплату пособий по безработице, досрочных пенсий, материальной помощи и стипендий в разрезе субъектов РФ |  | январь | декабрь |
| 2,12,20,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,12,20,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
| 2,10,03 | Учет документов и сведений при организации работ с закрытой информацией |  | январь | декабрь |
| 2,10,03,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,10,04 | Расчеты показателей вариантов расходов федерального бюджета по государственному оборонному заказу |  | январь | декабрь |
| 2,10,04,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,10,05 | Учет и контроль исполнения документов в Департаменте бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа |  | январь | декабрь |
| 2,10,05,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,11,40 | Учет результатов приема студентов в учебные заведения по очной форме обучения ( ф.76-кд, ф.76-кд-с ) |  | январь | декабрь |
| 2,11,40,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,02,21 | Создание и ведение библиотеки унифицированных форм финансовой, учетной и отчетной бухгалтерской документации бюджетных учреждений (класс 05) |  | январь | декабрь |
| 2,02,21,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |

Таблица  № 3.2

| № работы | Наименование работы | Плановый | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | результат | начало | окончание |
| 1,12,27 | Свод отчетности по форме 2-РА (включающей в том числе данные отчетов по формам 2-с и 2-ЧАЭС) |  | январь | декабрь |
| 1,12,27,5,9 | доработка, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,12,27,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,12,27,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,12,27,7 | ## актуализация базы данных | отчет |  |  |
| 1,06,28 | Прогнозирование доходов и расходов бюджетов субъектов Российской Федерации |  | январь | декабрь |
| 1,06,28,1,9 | проектирование, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,06,28,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,06,28,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,06,29 | Свод и анализ отчетов об использовании бюджетами ЗАТО субвенций на развитие социальной и инженерной инфраструктуры |  | январь | декабрь |
| 1,06,29,1,9 | проектирование, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,06,29,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,06,29,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,06,29,7 | ## актуализация базы данных | отчет |  |  |
| 1,06,32 | Свод отчетов об использовании бюджетами ЗАТО субвенций на переселение |  | январь | декабрь |
| 1,06,32,1,9 | проектирование, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,06,32,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,06,32,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,06,32,7 | ## актуализация базы данных | отчет |  |  |
| 1,06,31 | Свод и анализ отчетности об исполнении местных бюджетов (мониторинг) |  | январь | декабрь |
| 1,06,31,1,9 | проектирование, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,06,31,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,06,31,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,06,31,7 | ## актуализация базы данных | отчет |  |  |
| 3,00,54 | Управление версиями клиентских приложений средствами ППО "Тиволи" |  | январь | декабрь |
| 3,00,54,5,9 | доработка, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 3,00,54,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 3,00,54,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 3,00,60 | Анализ данных о производительности прикладного программного обеспечения средствами ППО "Тиволи" |  | январь | декабрь |
| 3,00,60,5,9 | доработка, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 3,00,60,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 3,00,60,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 3,00,64 | Управление нештатными ситуациями прикладного программного обеспечения средствами ППО "Тиволи" |  | январь | декабрь |
| 3,00,64,5,9 | доработка, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 3,00,64,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 3,00,64,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |

###### Лот № 4

###### Таблица  № 4

| № работы | Наименование работы | Плановый | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | результат | начало | окончание |
| 2,04,09 | Комплекс задач "Аналитический учет и формирование отчетности по бюджетным кредитам и гарантиям" |  | январь | декабрь |
| 2,04,09,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,04,09,7 | актуализация базы данных | отчет |  |  |
|  | В составе задач: |  |  |  |
| 2,04,09-1 | Аналитический учет и формирование отчетности по бюджетным кредитам и гарантиям в иностранной валюте |  |  |  |
| 2,04,09-2 | Аналитический учет и формирование отчетности по бюджетным кредитам в рублях |  |  |  |
| 2,04,09-3 | Свод и анализ отчетности о состоянии задолженности по бюджетным кредитам (бюджетным ссудам), предоставленным из федерального бюджета |  |  |  |
| 2,04,08 | Учет и контроль исполнения документов по обеспечению возврата средств федерального бюджета |  | январь | декабрь |
| 2,04,08,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,04,01 | Учет и формирование отчетности о состоянии задолженности по нефинансовым кредитам международных финансовых организаций |  | январь | декабрь |
| 2,04,01,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,06,01 | Аналитический учет задолженности по средствам федерального бюджета, переоформленной в государственный внутренний долг |  | январь | декабрь |
| 2,06,01,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,09,05 | Аналитический учет задолженности организаций АПК по централизованным кредитам, переоформленным в государственный внутренний долг РФ под гарантии субъектов РФ |  | январь | декабрь |
| 2,09,05,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |

###### Лот № 5

###### Таблица  № 5

| № работы | Наименование работы | Плановый | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | результат | начало | окончание |
| 2,11,29 | Учет и контроль исполнения договоров, заключаемых МФ РФ по поставкам материальных ценностей |  | январь | декабрь |
| 2,11,29,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,11,05 | Учет материальных ценностей на складе |  | январь | декабрь |
| 2,11,05,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,11,30 | Учет материальных ценностей |  | январь | декабрь |
| 2,11,30,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,11,31 | Учет денежных средств и расчетов |  | январь | декабрь |
| 2,11,31,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,11,32 | Финансирование нижестоящих |  | январь | декабрь |
| 2,11,32,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,11,33 | Начисление заработной платы сотрудникам учреждения |  | январь | декабрь |
| 2,11,33,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,11,34 | Сводный бухгалтерский учет и отчетность |  | январь | декабрь |
| 2,11,34,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 3,00,62 | Администрирование задач при исполнении сметы в Административном департаменте |  | январь | декабрь |
| 3,00,62,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 3,00,63 | Ведение единой нормативно-справочной информации при исполнении сметы в Административном департаменте |  | январь | декабрь |
| 3,00,63,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |

Лот № 6

###### Таблица № 6.1

| № работы | Наименование работы | Плановый | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | результат | начало | окончание |
| 2,02,26 | Комплекс задач "Мониторинг, анализ и прогнозирование параметров федерального бюджета" |  | январь | декабрь |
| 2,02,26-1 | Расчет краткосрочных и среднесрочных прогнозов основных параметров федерального бюджета |  |  |  |
| 2,02,26-2 | Факторный анализ отклонения фактического исполнения основных статей федерального бюджета от законодательно установленного уровня |  |  |  |
| 2,02,26-3 | Расчет краткосрочных прогнозов доходов федерального бюджета с учетом ретроспективной динамики и сезонных факторов |  |  |  |
| 2,02,26,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |
| 2,04,15 | Комплекс задач "Учет, анализ и планирование государственного внутреннего долга" в составе задач: |  | январь | декабрь |
| 2,04,15-1 | Регистрация информации о государственных ценных бумагах Российской Федерации и иных долговых обязательствах Российской Федерации |  |  |  |
| 2,04,15-2 | Учет данных по государственному внутреннему долгу Российской Федерации |  |  |  |
| 2,04,15-3 | Составление отчетности по государственному внутреннему долгу Российской Федерации |  |  |  |
| 2,04,15-4 | Факторный анализ изменений государственного внутреннего долга и государственных заимствований с учетом ретроспективной динамики |  |  |  |
| 2,04,15-5 | Планирование государственных внутренних заимствований |  |  |  |
| 2,04,15,5,6 | доработка, подготовка и сопровождение расчетов | отчет |  |  |

###### Таблица № 6.2

| № работы | Наименование работы | Плановый | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | результат | начало | окончание |
|  | Комплекс задач "Мониторинг, анализ и прогнозирование параметров федерального бюджета" в составе задач: |  | январь | декабрь |
| 1,02,26-4 | Мониторинг и анализ поступления средств в Стабилизационный фонд Российской Федерации |  |  |  |
| 1,02,26-5 | Анализ налоговой базы и поступлений налогов и других платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации |  |  |  |
| 1,02,26,1,9 | проектирование, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,02,26,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,02,26,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,04,20 | Анализ управления портфелем государственных (федеральных) ценных бумаг с учетом изменений на рынке |  | январь | декабрь |
| 1,04,20,1,9 | проектирование, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,04,20,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,04,20,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,04,21 | Оценка и анализ рисков при управлении государственным внутренним долгом Российской Федерации |  | январь | декабрь |
| 1,04,21,1,9 | проектирование, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,04,21,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,04,21,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,04,22 | Комплекс задач "Учет и анализ рынка ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований" в составе задач: |  | январь | декабрь |
| 1,04,22-1 | Учет и анализ операций эмитентов - субъектов РФ и муниципальных образований |  |  |  |
| 1,04,22-2 | Анализ рынка ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований |  |  |  |
| 1,04,22-3 | Формирование отчетности на основании данных по ценным бумагам субъектов РФ и муниципальных образований |  |  |  |
| 1,04,22,1,9 | проектирование, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,04,22,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,04,22,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |
| 1,04,23 | Консолидированный учет и формирование консолидированной отчетности по государственному долгу Российской Федерации |  | январь | декабрь |
| 1,04,23,1,9 | проектирование, расчеты на реальных данных | отчет |  |  |
| 1,04,23,2 | сдача в опытную эксплуатацию | акт сдачи |  |  |
| 1,04,23,3 | сдача в ФАП | акт вкл-я |  |  |

Раздел YI. ФОРМЫ

# Форма 1

- Конкурсная заявка

«_____»__________________ г.                                               № __________

Открытый конкурс МФ 1/06 на выполнение работ (оказание услуг) «Сопровождение и развитие прикладного программного обеспечения, эксплуатируемого в центральном аппарате Минфина России, на 2006 год»

- Наименование Исполнителя:_______________________________________

Адрес Исполнителя:______________________________________________

Общая цена конкурсной заявки:___________________________________

- Уважаемые господа!

Изучив конкурсную документацию, мы предлагаем заключить Государственный контракт в порядке и на условиях, установленных в конкурсной документации.

Мы согласны придерживаться положений настоящей конкурсной заявки до «____»_______________ г. Эта конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения вышеуказанного срока.

Приложения:

- Таблица цен (форма 2) — на ____л.

- Прочие документы — на ____л.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку)

# Форма 2

##### Таблица цен

| № задачи, работы | Наименование задачи, работы | Стоимость работ (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИТОГО | В том числе: |  |
|  |  |  | 1 этап январь – июнь | 2 этап июль – декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО |  | x |  |  |

____________________________________(подпись, М.П.)

______________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма 3

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Поставщик и Заказчик принимают указанные ниже формулировки проекта банковской гарантии и указания по её оформлению в качестве формы Гарантии выполнения Контракта

___________________________________________________________________________

(Адрес и полные реквизиты гаранта (возможны в виде стандартного бланка)

«______»__________________г.                               №_____________________

КОМУ: Министерству финансов Российской Федерации

г. Москва, 109097, ул. Ильинка,9

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что (наименование Исполнителя) (далее именуемый «Исполнитель») обязался, в соответствии с Контрактом от «______»_________2005г. № (номер Контракта) (далее – Контракт), поставить для Министерства финансов Российской Федерации (что),

Мы настоящим, безусловно, и безотзывно гарантируем и отвечаем перед Вами на общую сумму до (сумма гарантии прописью и цифрами, как указано в конкурсной документации) и обязуемся выплатить Вам по Вашему первому требованию, уведомляющему о несоблюдении Исполнителем условий Контракта, без иных требований, любую сумму или суммы в пределах (сумма гарантии), как указано выше, без необходимости с Вашей стороны доказывать или обосновывать, или указывать причины Вашего требования или указанной в нем суммы.

Настоящая гарантия действительна до ______числа__________20_____года.

Подпись и печать гаранта

(дата)

Форма 4

Кому:______________________________________

(наименование поставщика)

- Уведомление о признании конкурсной заявки выигравшей конкурс

Настоящим уведомляем Вас о том, что Ваша конкурсная заявка от «____»_______________ г. № _____________ на участие в Открытом конкурсе МФ 1/06 «Сопровождение и развитие прикладного программного обеспечения, эксплуатируемого в центральном аппарате Минфина России, на 2006 год»  по лоту №  наименование лота  на выполнение работ (оказание услуг) (описание предмета лота), с учетом поправок и изменений (если они имели место) в соответствии с конкурсной документацией  признается выигравшей конкурс С ПРАВОМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА.

В соответствии с условиями конкурсной документации и представленной Вами Заявки, одновременно Вам направляется для подписания два экземпляра Государственного контракта, один из которых (визовой) после подписания Вами подлежит возврату в Министерство финансов Российской Федерации в срок до ____час. ____ мин. «_____»__________________ г. по адресу: ________________________________________________________________________.

После  подписания Государственного контракта от Вас требуется представление обеспечения обязательств по выполнению контракта в форме банковской гарантии на сумму 3 (три) % от общей стоимости работ и услуг, указанной в п. 6.1. Контракта со сроком действия до «____»___________________г., которое подлежит представлению в Министерство финансов Российской Федерации в срок до ____.

В случае если по получении настоящего уведомления  и до наступления вышеуказанных сроков Вами не будет подписан контракт и не будет представлено обеспечение обязательств по выполнению контракта, отношения между нами, возникшие вследствие признания Вашей заявки выигравшей конкурс, признаются аннулированными.

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)